# 01  사이트맵 및 메뉴 설계

현재 코드 기반 IA · 고객 동선 · 화면 URL · 화면 간 데이터 상태

메인 목표: 2024·2025년 카페·치킨·편의점·미용실의 브랜드별 매장 수, 개업/폐업 및 평균 매출을 탐색·비교한다. 현재는 8개 가상 브랜드 시연 데이터다.

# 01. 화면 목록과 URL

| ID | 메뉴/화면 | 브라우저 경로 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 브랜드 탐색/메인 | /#/ | 검색, 업종, 지역, 연도, 정렬, 브랜드 카드 |
| SCR-02 | 브랜드 상세 | /#/brand/:slug | 매출·개폐업·지역매장·창업비용 |
| SCR-03 | 브랜드 비교 | /#/compare | 최대 3개, 동일 연도 비교, CSV |
| SCR-04 | 지역 분석 | /#/regions | 17개 시·도 및 브랜드별 매장 수 |
| SCR-05 | 관심 브랜드 | /#/saved | 저장/해제, 검색/필터, 비교 이동 |
| SCR-06 | 데이터 안내 | /#/guide | 지표 정의, 출처, 유의사항 |
| SCR-07 | Django 관리자 | /admin/ | 브랜드·연간·지역 통계 관리 |

# 02. 화면 간 탐색 구조

로고/헤더 → SCR-01 탐색 → SCR-02 상세 → 비교 담기 → SCR-03 비교. 관심 저장 하트 → SCR-05 목록 → 상세/비교. 지역 선택 → SCR-04 → 브랜드 상세. 출처 안내는 SCR-06으로 연결한다.

| 공통 컴포넌트 | 규칙/책임 |
| --- | --- |
| GlobalHeader | 로고 및 탐색·지역·비교·데이터 안내·관심 메뉴 |
| YearSelect | 2024/2025 선택; 전 화면에 같은 기준연도 사용 |
| BrandCard | 브랜드명/업종/월매출/지역매장/전국 개폐업/하트/비교 |
| CompareTray | 최대 3개; 비교페이지로 이동/제거 |
| SourceBadge | 예시/실제 여부, 출처, 기준연도 표기 |
| EmptyState | 0개 저장/필터 결과 없음/데이터 오류 상태를 구분 |

# 03. 화면 상태 및 URL 규칙

Hash Router(#/)는 프런트엔드 상태다. Django API(`/api/v1/`)·관리자(`/admin/`)와 분리한다.

브랜드 ID는 slug로 고정한다. 없는 slug는 사용자에게 복귀 경로를 제공해야 한다.

브라우저 관심 키 `tantan-saved`, 비교 키 `tantan-compare`로 관리한다. 로그인 동기화 없음.

매출·개업·폐업은 전국 통계, 선택 지역에 따라 달라지는 값은 지역 매장 수만이다.

null은 미제공으로 표현하고 0과 섞지 않는다.

# 04. 5인 작업 분장·승인 기준

| 담당 | 1차 작업 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| 통합·서버 | Django/DB/서버/통합·배포 | API 응답·마이그레이션·PR 병합 |
| 프런트엔드 | HTML/CSS/반응형 화면 | SCR-01~06 PC·모바일 화면 확인 |
| JavaScript | 검색/필터/비교/저장 상태 | 브라우저 이벤트 및 예외 |
| 데이터/Pandas | 2024~25 출처·정규화·CSV | 출처·단위·결측·지역합계 검증 |
| 테스트/콘텐츠 | 출처 문구·QA·테스트 케이스 | 표기·콘텐츠·릴리스 게이트 |